## Slide 1: Một số tiến trình phần mềm

## Slide 2: Các tiến trình phát triển phần mềm
RUP
Agile/XP, Scrum, …

## Slide 3: RUP – Rational Unified Process
Rational Software, IBM
Gắn với ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Unified Modeling Language)
Công cụ Rational Rose
Kết hợp 3 mô hình tiến trình cơ bản: thác nước, tiến hóa và phát triển phần mềm dựa trên thành phần.
Phân tách các pha (phases) với các bước (disciplines) phát triển
Có pha chuyển giao, bố trí phần mềm trong môi trường khách hàng.

## Slide 4: RUP – Rational Unified Process

## Slide 5: RUP – Rational Unified Process
4 pha:
  Inception: định nghĩa phạm vi dự án
  Elaboration: lập kế hoạch, đặc tả các đặc tính và kiến trúc cơ bản
  Construction: phát triển sản phẩm
    Phát triển sản phẩm với nhiều lần lặp cho tới phiên bản bàn giao
  Transition: chuyển giao sản phẩm cho người dùng.
    Đào tạo, cài đặt, hỗ trợ người dùng

## Slide 6: Inception
Nhận ra các thực thể bên ngoài hệ thống: có thể là con người hoặc hệ thống khác, chúng sẽ tương tác với hệ thống.
Định nghĩa những tương tác này
Từ những thông tin trên, đánh giá mức độ đóng góp của hệ thống với nghiệp vụ
Nếu đóng góp là không đáng kể thì dự án sẽ bị hủy bỏ.

## Slide 7: Elaboration
Định nghĩa mô hình yêu cầu:
  Tập hợp các ca sử dụng (UML use cases) và mô tả chi tiết các ca sử dụng này
Lên kế hoạch phát triển phần mềm
Nhận ra các rủi ro

## Slide 8: Construction
Bao gồm các hoạt động thiết kế, lập trình và kiểm thử.
Các phần của hệ thống được phát triển song song và được tích hợp ở pha này.
Kết quả: chương trình vận hành được và các tài liệu sẵn sàng cho việc chuyển giao phần mềm.

## Slide 9: Transition
Chuyển giao phần mềm: di chuyển phần mềm từ môi trường phía đội phát triển sang môi trường vận hành thực tế của khách hàng.
Đảm bảo phần mềm vận hành tốt trên môi trường của khách hàng.

## Slide 10: RUP
Disciplines group activities logically.
In an iteration, you walk through all disciplines.

## Slide 11: Business Modelling
Các tiến trình nghiệp vụ được mô hình hóa, sử dụng các ca sử dụng nghiệp vụ (business use cases)
  BPMN – Business Process Modeling Notation

## Slide 12: Requirements
Các tác nhân (actors) được nhận ra
Các ca sử dụng được mô tả chi tiết để mô hình hóa (thể hiện) các yêu cầu của hệ thống.

## Slide 13: Analysis and Design
Mô hình thiết kế được tạo bằng các mô hình thành phần (component models), mô hình đối tượng (object models) và mô hình tuần tự (sequence models).

## Slide 14: Implementation
Các thành phần của hệ thống được cài đặt
Phát sinh mã tự động từ thiết kế có thể được áp dụng ở đây.

## Slide 15: Testing
Kiểm thử được thực hiện lặp đi lặp lại cùng với hoạt động cài đặt.
Kiểm thử mức hệ thống được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc cài đặt.

## Slide 16: Disciplines Produce Models
Realized By
Implementation
Model
Design Model
Use-Case
Model
Models
Disciplines
Implement-
ation
Analysis &
Design
Require-
ments
Business Use-
Case Model
Business
Modeling
Business
Object Model
B
B
B
B
Realized
By
Automated
By
Implemented
By
RUP – Rational Unified Process
Notes: The RUP takes a model-driven approach. Several models are needed to fully describe the evolving system. Each major discipline produces one of those models. The models are developed incrementally across iterations.
  The Business Model is a model of what the business processes are and of the business environment. It can be used to generate requirements of supporting information systems.
  The Use-Case Model is a model of what the system is supposed to do and of the system environment.
  The Design Model is an object model describing the realization of use cases. It serves as an abstraction of the implementation model and its source code.
  The Implementation Model is a collection of components and the implementation subsystems that contain them.
Test Suites are derived from many of these models.
You can relate this back to previous slides that describe the system model and the many diagrams needed to fully communicate its content. One can consider all of the models listed here, taken together, to be “the system model.”
The only model that is a little different is the Business Model. It describes the business at large, not just the automated part. The other models describe the information system that supports the Business Model.
It is a good idea to point out that each of these models is incrementally developed across many iterations.

## Slide 17: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
  Lên kế hoạch cho các bước lặp theo độ ưu tiên của yêu cầu.

## Slide 18: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
Quản lý yêu cầu
  Làm tài liệu các yêu cầu
  Lưu giữ vết của sự thay đổi yêu cầu
  Phân tích tầm ảnh hưởng của sự thay đổi yêu cầu trước khi chấp nhận sự thay đổi đó.

## Slide 19: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
Quản lý yêu cầu
Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần
  Cấu trúc hệ thống theo các thành phần.

## Slide 20: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
Quản lý yêu cầu
Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần
Mô hình phần mềm trực quan
  Sử dụng UML để thể hiện đầy đủ khía cạnh tĩnh và động của hệ thống.

## Slide 21: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
Quản lý yêu cầu
Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần
Mô hình phần mềm trực quan
Kiểm chứng chất lượng phần mềm
  Đảm bảo phần mềm đáp ứng chuẩn chất lượng.

## Slide 22: 6 nguyên tắc thực hành của RUP
Phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
Quản lý yêu cầu
Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần
Mô hình phần mềm trực quan
Kiểm chứng chất lượng phần mềm
Kiểm soát sự thay đổi cho phần mềm
  Sử dụng hệ thống quản lý thay đổi
  Áp dụng các thủ tục, công cụ quản lý cấu hình hệ thống.

## Slide 23: Agile method/ Scrum, XP,…
Agile: tập các nguyên tắc thực hành cho phát triển phần mềm
Scrum, XP, … : các quy trình phát triển phần mềm tuân theo các nguyên tắc thực hành của Agile
Scrum
XP
Crystal
DSDM
Agile
FDD
AgileUP

## Slide 24: Agile method – khung cảnh ra đời
Doanh nghiệp vận hành trong môi trường thay đổi nhanh chóng và toàn cầu hóa.
Đáp ứng các cơ hội mới, vấn đề thị trường, sự thay đổi điều kiện tài chính.
Phần mềm là một phần vận hành của doanh nghiệp
Phần mềm mới cần được phát triển nhanh để đáp ứng các cơ hội của doanh nghiệp.

## Slide 25: Agile method – khung cảnh ra đời
Định nghĩa một tập yêu cầu cố định cho một phần mềm là điều không thể.
Các yêu cầu ban đầu chắc chắn sẽ thay đổi
Khi yêu cầu thay đổi, thiết kế và cài đặt phải được làm lại và được kiểm thử lại
  Phá vỡ lịch trình và chi phí dự kiến
Tiến trình phát triển nhanh (rapid development process) phù hợp với các phần mềm nghiệp vụ
    Dễ thích nghi với sự thay đổi yêu cầu.

## Slide 26: Đặc trưng của Tiến trình phát triển nhanh
Các hoạt động đặc tả, thiết kế, cài đặt được thực hiện xen kẽ.
Không có đặc tả hệ thống chi tiết
Tài liệu thiết kế được tối giản hoặc được phát sinh tự động bởi công cụ.
Tài liệu yêu cầu người dùng chỉ mô tả các đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống.

## Slide 27: Đặc trưng của Tiến trình phát triển nhanh
Hệ thống được phát triển với nhiều phiên bản.
Người dùng và nhà đầu tư tham gia vào việc đặc tả và đánh giá mỗi phiên bản.
Người dùng và nhà đầu tư có thể đề xuất sự thay đổi yêu cầu hoặc yêu cầu mới cho phiên bản tiếp theo.

## Slide 28: Đặc trưng của Tiến trình phát triển nhanh
Giao diện người dùng thường được phát triển nhanh
  Sử dụng công cụ phát triển tương tác
  Vẽ, kéo, thả, đặt các biểu tượng trên công cụ
  Phát sinh tự động giao diện cho ứng dụng Web hoặc ứng dụng chạy trên nền hệ điều hành cụ thể.

## Slide 29: Agile methods
Phát triển tăng dần
Phiên bản mới được làm trong vòng 2-3 tuần
Khách hàng tham gia vào tiến trình phát triển
  Phát biểu yêu cầu
  Xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu
  Phản hồi nhanh về sự thay đổi, bổ sung yêu cầu cho phiên bản tiếp theo.
Hạn chế tài liệu, thay vào đó là các trao đổi thường xuyên giữa các thành viên đội phát triển với nhau và với khách hàng.

## Slide 30: Agile manifesto – Tuyên ngôn của Agile
  Individuals and interactions over processes and tools
  Working software over comprehensive documentation
  Customer collaboration over contract negotiation
  Responding to change over following a plan

## Slide 31: Just-in-time | Tức thì
Cập nhật
Hằng ngày
Daily Standup
Kế hoạch động, thích ứng liên tục
Notes: Tại sao lại không gọi là plan?
Cũng là thực nghiệm

## Slide 32: Khó khăn khi áp dụng Agile methods
Khách hàng có thể tham gia toàn bộ thời gian với đội phát triển không?
Các thành viên trong đội có thể cộng tác với nhau tốt đẹp không?
Xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu là khó, đặc biệt khi mà có nhiều nhà đầu tư
Dưới áp lực về lịch chuyển giao sản phẩm, đội phát triển khó xây dựng được phần mềm có cấu trúc tốt và đơn giản, dễ hiểu.
Khó khăn khi thay đổi văn hóa làm việc từ quy trình phát triển truyền thống sang Agile.
Tightly-integrated teams (đội phát triển cộng tác chặt chẽ với nhau): nếu thành viên đội rời nhóm?

## Slide 33: Khả năng áp dụng Agile method
Các sản phẩm phần mềm vừa và nhỏ được phát triển để bán.
Phần mềm phức tạp?
Phần mềm có yêu cầu về tính an toàn, an ninh cao?

## Slide 34: Agile methods and software maintenance
Hầu hết các tổ chức phát triển phần mềm tiêu tốn phần lớn thời gian vào giai đoạn bảo trì phần mềm hơn là phát triển phần mềm mới:
  Agile method có hỗ trợ bảo trì?
    Đề cao việc viết mã có cấu trúc tốt và dễ đọc, đầu tư công sức vào cải tiến mã.
    Tối thiểu hóa tài liệu trong Agile method
    Mô tả yêu cầu theo cách phi hình thức và không tạo tài liệu yêu cầu nhất quán.

## Slide 35: eXtreme Programming
XP – lập trình cực đoan

## Slide 36: Extreme programming
Được sử dụng rộng rãi nhất trong Agile methods
Phát triển tăng dần, với nhiều phiên bản
Khách hàng tham gia toàn bộ thời gian với đội phát triển
Lập trình đôi
Chấp nhận sự thay đổi ở các phiên bản

## Slide 37: Requirements
Khách hàng hoặc người dùng là một phần của đội phát triển
  Ra quyết định về yêu cầu
Yêu cầu người dùng được biểu thị bằng kịch bản (scenarios) or câu chuyện người dùng (user stories).
  Viết trên các tấm thẻ
  Đội phát triển phân chia yêu cầu thành các nhiệm vụ (implementable tasks).
    Tasks là cơ sở để ước lượng và lập lịch
Khách hàng chọn các stories sẽ được thực thi ở phiên bản tiếp theo
  Dựa trên độ ưu tiên và ước lượng lịch trình.

## Slide 38: Scenarios

## Slide 39: User stories
Template
Examples
"As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>"
As a customer representative, I want to search for my customers by their first and last name.

## Slide 40: Các bước trong vòng đời phát triển và chuyển giao các phiên bản với XP
Lựa chọn yêu cầu
Chia yêu cầu thành các nhiệm vụ
Lên kế hoạch phát triển phiên bản
Đánh giá
Chuyển giao
Phát triển, tích hợp và kiểm thử

## Slide 41: Pair programming
Lập trình viên làm việc theo cặp (không cố định)
  Ngồi với nhau trên một máy, cùng viết mã.
  Cùng sở hữu và có trách nhiệm với mọi đoạn mã nguồn và chia sẻ tri thức trong toàn đội.
  Mọi lập trình viên đều hiểu bất kỳ đoạn mã nào -> thuận lợi cho việc cải tiến mã nguồn.
Hiệu suất cho lập trình đôi là tương đương như làm việc độc lập.

## Slide 42: Scrum

## Slide 43: Các bước thực hiện

## Slide 44: Các bước thực hiện
Stakeholders, product owner đề xuất yêu cầu phát triển phần mềm
Các yêu cầu cho phần mềm được phát biểu dưới dạng product backlog

## Slide 45: Các bước thực hiện
Team (đội phát triển) ngồi với nhau để lập kế hoạch cho Sprint
  Xác định các yêu cầu sẽ được hiện thực trong tháng/tuần tới
  Mục tiêu: một vài chức năng hoàn chỉnh để chuyển giao vào cuối tháng/tuần tới.

## Slide 46: Các bước thực hiện
Kết quả của buổi họp kế hoạch
  Mục tiêu
  Những việc cần làm trong tháng/tuần tới (sprint backlog)

## Slide 47: Các bước thực hiện
Thành viên đội làm việc mình được giao và cộng tác chặt chẽ với các thành viên khác
Họp hàng ngày: nắm tiến độ, phát hiện trở ngại nếu có.
Có thể thêm việc, bớt việc: cập nhật bản kế hoạch.

## Slide 48: Các bước thực hiện
Cho đến hết khung thời gian của Sprint (1 tháng/tuần)

## Slide 49: Các bước thực hiện
Cho đến hết khung thời gian của Sprint (1 tháng/tuần) phần mềm chạy tốt ra đời

## Slide 50: Các bước thực hiện
Cùng ngồi với nhau để xem lại
  Đội phát triển đã làm việc tốt trong Sprint vừa rồi?
  Tìm ra điều cần cải tiến

## Slide 51: Các bước thực hiện
Rồi lại quay lại để bắt đầu Sprint tiếp theo

## Slide 52: Tools
Use online tool
  www.agilebench.com/
  www.agile-tools.net

## Slide 53: Bài tập thực hành
Công cụ quản lý dự án theo Agile/scrum

## Slide 54: Bài tập về nhà
Tìm hiểu và viết một user story theo mẫu.

## Slide 55: Tổng kết
RUP
Agile
  XP
  Scrum